ÅRSHJUL

Bestyrelsesperiode

2014/2015

| Opdateret: VHG20150312 | Administrationsopgaver |
| --- | --- |

Vedligeholdelsesopgaver

Projekter (kan kræve godkendelse på GF)

Vedligeholdelse af ejendommen

|  | Projekter under planlægning |
| --- | --- |

Sommer:

Jun/jul/aug

Planlagte møder:

Gennemført: Tirsdag d. 3/6 kl. 19:00 – konstituering.

Gennemført: Mandag d. 7/7

Gennemført: Mandag d. 4/8

Gennemført: Mandag d. 18/8

Formandsmøder (Bente + evt. Vivi):

Gennemført: Onsdag d. 18/6 kl. 19:30

Genemført: EKSTRA: Fælles arbejdsdag lørdag d. 16. august 2014 (Kontaktpersoner Christina Wiinberg og Birgit Andresen)

Gennemført 18/6-2014: Opfølgning på aktiviteter fra GF herunder formandsoverdragelse samt opdatering af fysiske og elektroniske adgange

Gennemført 3/6-2014: Planlægning af hovedaktiviteter for det næste år i bestyrelsen.

Gennemført 3/6-2014: Review af opkrævninger

Gennemført 7/7-2014: Review af samarbejde med Sjeldani

Gennemført 5/6-2014: Review af samarbejde med Vicevært.

Gennemført:  Varmeregnskab 2012 og 2013. Opgørelse klar. Opkræves til august. Vivi uddeler information forud for opkrævning.

Gennemført 5/6-2014: Gennnemgang af fysisk dokumentarkiv

Gennemført 7/7-2014 – herefter en løbende opgave: Organisering på foreningens hjemmeside (Søren)

Gennemført september 2014: Malerarbejde Vinduer i opgange, Hoveddøre, kælderdøre, kældervinduer (Kontaktperson er Bente)

I gang 4/8-2014: Afsluttes når stillads er nedtaget på naboejendommen: Reparation af asfalt i gården i samarbejde med de øvrige foreninger (Kontaktperson er Bente)

Gennemført uge 28/2014: Cykeloprydning

Udskudt – der arbejdes på at få det al zink renoveret til foråret 2015: Midlertidig reparation af træværk omkring zinkinddækninger (Kontaktperson er Jan)

Gennemført 18/6-2014: Altanudvidelse (Altan.dk,  Kontaktperson er Finn)

Planlagt til november 2014: Faldstamme-renovering (Proline, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Jan)

I gang september og oktober 2014: Tagrenovering, herunder plan for tømning af loftsrum og fællesarealer (P. Winther Jespersen A/S, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Trine)

Udskiftning af zinkinddækninger - oplæg til godkendelse på GF (Kontaktperson er Jan)

Efterår:

Sep/okt/nov

Planlagte møder:

AFLYST: Mandag d. 1/9

Gennemført: Tirsdag d. 7/10

Gennemført: Tirsdag d. 4/11

Formandsmøder (Bente + evt. Vivi):

Ingen

Gennemført: Informationsmøde om faldstammeprojekt d. 25/9-2015

Ikke længere relevant, da kravene er lempet væsentligt: Ajourføre byggegodkendelser i kommunen

OK gennemført. Facilitere flytning ud og ind af loftsrum ifbm. tagrenovering

OK gennemført. Facilitere adgange til faldstammer

I gang september og oktober 2014: Tagrenovering, herunder plan for tømning af loftsrum og fællesarealer (P. Winther Jespersen A/S, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Trine)

Planlagt til november 2014: Faldstamme-renovering (Proline, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Jan)

Udskiftning af zinkinddækninger - oplæg til godkendelse på GF (Kontaktperson er Jan)

Vinter:

Dec/jan/feb

Planlagte møder:

Gennemført: Tirsdag d. 2/12

Gennemført: Tirsdag d. 6/1

Ekstra møder vedr. projekter og stigrør gennemført 14/1 og 28/1.

Gennemført: Tirsdag d. 3/2

Formandsmøder (Bente + evt. Vivi):

Ingen

Gennemført februar 2015: Valuarvurdering

Indvendige reparationer gennemført december 2014: Tagrenovering, herunder plan for tømning af loftsrum og fællesarealer (P. Winther Jespersen A/S, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Trine)

Gennemført marts 2015: Faldstamme-renovering (Proline, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Jan)

Forår:

Mar/apr/juni

Planlagte møder:

Gennemført: Tirsdag d. 3/3

Tirsdag d. 21/4 –forberede GF

Tirsdag d. 5/5 – forberede GF

Formandsmøder (Bente + evt. Vivi):

Ingen

Planlagt tidspunkt for generalforsamling:

Onsdag d. 20. Maj 2015 kl. 18.00

Generalforsamling skal gennemføres senest 31. maj.

Varmeregnskab 2014

I gang marts: Regnskab 2014

I gang marts: Forberede generalforsamling

Rettidig indkaldelse og gennemførelse af generalforsamling

Årlig gennemgang af opkrævninger

Lapning af huller i stikvej (skal ske sammen med naboejendommen)

Udvendige reparationer er planlagt til maj/juni 2015: Tagrenovering (P. Winther Jespersen A/S, Jahn & Partnere, Kontaktpersoner er Søren og Trine)

Tilbudsindhentning i gang marts 2015: Udskiftning af zinkinddækninger - oplæg til godkendelse på GF (Kontaktperson er Søren og Trine)

Løbende opgaver

Foreningen vedligeholder hverken ventelister til købere af andele eller lister over interesserede købere

Lejemål kun til foreningens medlemmer

Ad hoc henvendelser

Verserende sager

Vaskeri-administration

Bogholderi

Opdatering af hjemmeside

Vedligeholdelse af lister over lejemål til pulterrum, skure og garager

Vedligeholdelse af lister over antal beboere til brug for varmeregnskab

Vedligeholdelse af lister over fysiske og elektroniske adgange

Vedligeholdelse af liste over foreningens installationer

Vedligeholdelse af kontaktliste på andelshavere

Opdateringer af aftaler med administrator, vicevært, forsikringer, de øvrige foreninger mfl..

Viceværtopgaver

Ad hoc reparationer

Screening og udvælgelse af kandidater til fremtidige projekter med input fra vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan (hyppighed efter behov)

Ny energirapport (hver 5. år – nuværende rapport gælder til 23/10-2015)